**MUNICÍPIO DE AUGUTO PESTANA – PODER EXECUTIVO**

**DEMONSTRATIVO DE OBRAS PÚBLICAS**

**Art. 8º, §3º, inciso VI, da Lei nº 12.527/2011**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCAL DA OBRA | OBJETO DA OBRA | VALOR | Percentual Executado ou informação sobre o estágio atual | Data da Informação |
| Rua Coronel S. De Barros, Sete de Setembro e trevo da ERS 522 | Instalação de Paradas de Ônibus (3) | TOTAL R$ 88.990,00 | 100% | 29/08/2022 |
| Centro Esportivo Guilherme Klamt | Instalação de Iluminação Centro Esportivo TP Nº 03/2022 | 307.227,00  SEG. ADUTIVO SUPRESSÃO -3.522,95  TERC. ADITIVO 22.383,31  TOTAL R$ 326.087,36 | 100% | 27/06/2022 |
| Rua São Francisco, nº 445  POSTO DE SAÚDE | Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde TP Nº 05/2022 | 631.755,38  1º Aditivo 26.807,26  2º ADITIVO 4.604,64  3º ADITIVO 15.859,15  5º ADITIVO 2.140,61  8º Aditivo - 15.686,57  9º Aditivo 46.640,10  TOTAL R$ 680.708,67 | 100% | 09/05/2023 |
| Escola Municipal da localidade de Marmeleiro  ROCHA POMBO | Reforma e Ampliação da Escola Rocha Pombo | 581.430,83  1º ADITIVO 9.161,84  2º ADITIVO SUPRESSÃO 66.936,28  3ºADITIVO 16.682,89  5º ADIT. Supressão - 14.034,06  6º ADITIVO 51.246,05  TOTAL R$ 577.551,27 | 100% | 09/05/2023 |
| Rua Expedicionário Helmuth Matte,  RESERVATÓRIO DE AGUA | Instalação de Reservatório de água metálico cap. 150.000 litros | TOTAL R$ 249.934,40 | 100% | 27/06/2022 |
| Trecho da Rua José Norbert em direção à Esquina Gaúcha  PAVIMENTA | Execução Global, Pavimentação asfáltica em CBUQ de 11.375 m2, e base macadame seco, com grau de compactação e faixa granulométrica, espessura de 20 cm no seu decorrer. | TOTAL R$ 1.547.280,53 | 100% | 17/06/2022 |
| Rua Albino Schneider e Alexandre Cardinal  ASFALTO | Pavimentação com CBUQ, incluindo a base, de 640m2, na Rua Albino Schneider, no trecho entre as Ruas Alexandre Cardinal e Alfredo Schneider, assim como 256m2 de passeio neste mesmo trecho e 179 metros de Drenagem Pluvial; revestimento com CBUQ sobre Pavimento existente em 940m2 na Rua Alexandre cardinal, no trecho compreendido entre as Ruas Albino Schneider e Jacob Wille,  Contrato de Repasse nº 903521/2020. | TOTAL R$ 268.480,52 | 100% | 27/06/2022 |
| Localidade de Linha São João e Ponte do Ijuisinho | Reforma de duas pontes de Madeira, substituída por tabuleiro de concreto armado pré-moldado. | TOTAL R$ 123.574,48 | 100% | 27/06/2022 |
| Trecho entre a Rua João Hass e a localidade de Sede Velha  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | Pavimentação com CBUQ, incluindo a base, de 6902m2, na estrada geral que liga a localidade de Sede Velha, no trecho compreendido entre o fim do cemitério municipal, juntamente com 98m de drenagem; Revestimento com CBUQ, sobre pavimentação poliédrica existente de 4680m2, na Rua João Hass, trecho compreendido entre o fim do asfalto existente (prox. a Rua Alfredo Steglich) e o fim do cemitério municipal; Passeio público com bloco Intertravado em concreto de 3.488m2, na Rua João Hass e estrada que liga a Sede Velha, próximo ao final da pavimentação. | TOTAL R$ 1.951.769,61 | 100% | 29/08/2022 |
| Localidade de Rincão dos Bazana  POÇO ARTESIANO | Perfuração de um Poço Artesiano | TOTAL R$ 90.832,58 | 100% | 09/05/2023 |
| Rua Alexandre Cardinal, Evaldo Koester, Parte da Rua José Deboni e Seno A. Shwerz  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | Revestimento em CBUQ, sobre pavimentação Poliédrica existente de 1035m2, na Rua Alexandre Cardinal, trecho compreendido entre as Ruas Jacob Wille e Exp. Arthur Goergen; Pavimentação com CBUQ, incluindo a base de 1024m2, na Rua Evaldo Koester, em parte do trecho compreendido entre as Ruas José Deboni e Seno A. Shwerz, assim como, 428m2 de passeio neste mesmo trecho. Contrato Repasse nº 899882/2020. | TOTAL R$ 254.460,24 | 100% | 27/06/2022 |
| Rua João Batista Deboni e Humberto Cerezer e Coronel Soares de Barros.  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | Pavimentação CBUQ, de 684m2 na Rua João Batista Deboni, trecho entre a Rua São Francisco e Coronel Soares de Barros; Revestimento em CBUQ, de 780m2 na Rua Humberto Cerezer, trecho entre a Rua Exp. Helmut Matte e Otto Rudel e Recapeamento CBUQ 168m2 no entroncamento das ruas João Batista Deboni e Coronel Soares de Barros. | TOTAL R$ 115.776,40 | 100% | 27/06/2022 |
| Ativação Poço Artesiano existente, junto a RS 522.  POÇO ARTESIANO | Ativação de um Poço artesiano já existente, sendo adquirido, material hidráulico e elétrico, boia, tubulações e bomba submersa trifásica. | TOTAL R$ 83.856,90 | 100% | 27/06/2022 |
| Estrada de Ponte Branca, Rua Antério Bottura e Rua Wendelino Frantz.  PAVIMENAÇÃO ASFÁLTICA | Pavimentação em tratamento superficial duplo (TSD) de 3.520m2 e Passeio Público em piso Inter travado de 950m2 e canteiros laterais para ajardinamento de 605m2, na estrada de Ponte Branca – Trecho a partir da intersecção com a Rua Alexandre Cardinal, até 246 metros subsequentes, até o encontro com a Rua Antério Bottura e a partir da Rua Wendelino Frantz. | TOTAL R$ 462.404,38 | 100% | 27/06/2022 |
| Loteamento Cinquentenário  REDE DE ENERGIA ELTRICA | Execução e Instalação de Energia Elétrica de Baixa Tensão no Loteamento Cinquentenário. | TOTAL R$ 33.000,00 | 100% | 27/06/2022 |
| Rincão dos Menegol  PONTE | Reforma da Ponte na Localidade de Rincão dos Menegol, por tabuleiro de concreto armado pré-moldado, pois encontrava-se interditada pelo fato de ter sido danificada. | TOTAL R$ 61.902,79 | 100% | 27/06/2022 |
| Ijuisinho e Rincão dos Klein  PONTE | Reforma de Pontes nas localidades de Ijuizinho e Rincão dos Klein, com fornecimento de material e mão de obra. TP. Nº 08/2022. | TOTAL R$ 228.076,22 | 100% | 29/08/2022 |
| Centro Esportivo Guilherme Klamt  ESTADIO | Revitalização de melhorias na infraestrutura do espaço poliesportivo Guilherme Klamt. TP. 07/2022. | 353.131,87  1º ADITIVO 22.029,79  5º ADITIVO  15.228,64  TOTAL R$ 390.390,30 | 100% | 29/08/2022 |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – RECURSOS FINISA – CONCORENCIA PÚBLICA Nº 01/2022 | Pavimentação Asfáltica em direção ao Distrito de Rosário- Recurso Finisa. | 4.219.355,01  PRIMEIRO ADITIVO 65.145,95  TOTAL R$ 4.284.500,96 | 100% | 28/12/2022 |
| Construção de novas instalações da IMEI TURMA DA ESPERANÇA TP Nº 10  CONSTRUÇÃO CRECHE | Construção de uma creche de 948,10m2 | 2.588,428,31  2º ADITIVO 37.527, 94  4º SUPRESSÃO 17.576,02  5º ADITIVO 43.171,64  7º ADITIVO 8.076,39  13º SUPRESSÃO 366.295,99  14º ADITIVO 350078,29  TOTAL R$ 2.643.410,56 | 80% | 22/05/2024 |
| Pavimentação Asfáltica das Ruas Sete de Setembro, Germano Hickmann, Alfredo Schneider, Arthur Schmidt e Padre Hugo Antes . TP. Nº 01/2023  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | Pavimentação Asfáltica em CBUQ de 10.064m2.  T.P. nº 01/2023 | 966.618,72  Primeiro Aditivo de supressão de -R$ 45.338,70  Seg. Aditivo Acréscimo de R$ + 63.223,05  Total R$ 984.504,07 | 100% | 17/04/2023 |
| Prefeitura – Rua da República, 96  Centro de Convivência – Rua Venâncio Aires, 2530  Praça do Bairro Sost, Ruas Felipe Fredolino Sost, Arthur Schneider e Luiz Kronbauer | Reforma do Prédio Sede da Prefeitura Municipal, do Prédio do Centro de Convivência e da Praça do Bairro Sost.  Tomada de Preços nº 02/2023 | R$ 305.873,31  1º Aditivo Sup. – 21.377,19  2º Aditivo R$ 51.509,17  3º Aditivo 4.555,80  4º Supressão 23.716,78  5º Aditivo 29.661,59  7º ADITIVO 5.068,37  TOTAL R$ 351.574,27 | 100% | 22/05/2024 |
| Rosário em direção a Boa Vista do Cadeado | Pavimentação Poliédrica de 2.413,50m2 TP. Nº 03/2023. | R$ 209.027,09  2º Aditivo 37.728,40  TOTAL R$ 246.755,49 | 100% | 02/06/2023 |
| Construção de casas populares | Construção de 10 casas populares – TP 04/2023 | R$ 828.867,43  1º Aditivo R$ 38.617,41  2º SUPRESSÃO 23.845,23  3º ADITIVO 1.345,03  6º ADITIVO 28.304,90  TOTAL R$ 873.289,54 | 100% | 22/05/2024 |
| Reforma da Cobertura do Ginásio Municipal de Esportes Alfredo Pellenz | Troca da cobertura do Ginásio de Esportes  TP. 06/2023 | R$ 142.410,07  2º Aditivo 9.298,04  4º Supressão 11.588,71  TOTAL R$ 140.119,40 | 100% | 03/08/2023 |
| Pavimentação Asfáltica em CBUQ, Passeio e canalização de aguas pluviais, Rua Venâncio Aires. | Pavimentação de 1302m2 na Rua Venâncio Aires, construção de 508,8m2 de passeio e drenagem de aguas pluviais de 70m.  TP. 05/2023 | R$ 369.318,98 | 100% | 22/05/2024 |
| Construção de duas salas de Aula | Execução de Obra de Ampliação de Duas Salas de Aula e Um depósito na Escola E.M.E.I. Estrelinha Dourada.  Tomada De Preços nº 10/2023  Contrato nº 83/2023  Contrato nº 48/2024 | R$ 160.858,35  1º Aditivo 10.974,41  TOTAL R$ 171.832,76 | 100% | 22/05/2024 |
| Pavimentação Asfáltica + Muro de Contenção | Construção de 134,50M de Muro de Contenção com estrutura de Concreto Armado e Pré-Fabricado e a Pavimentação Asfáltica com CBUQ de Área total de 11.997,22M2, rua Lateral de acesso ao Ginásio Municipal Alfredo Pellenz, Trecho das Ruas Eduardo Schunemann, Liberal Bernardi e Humberto Cereser. TP. Nº 07/2023 | R$ 1.325.977,53  7º SUPRESSÃO 18.636,71  8º ADITIVO 68.821,87  TOTAL R$ 1.376.162,69 | 100% | 22/05/2024 |
| Construção de Quadra Poliesportiva e Reforma da Escola Doutor Pestana | Construção de Quadra Poliesportiva e Reforma da Escola Doutor Pestana. T. P. Nº 08/2023 | R$ 496.597,78  1º Adit. supressão R$ 8.492,06  2º Aditivo 41.846,00  8º Supressão 4.553,60  9º Aditivo 95.023,04  TOTAL R$ 620.421,16 | 100% | 22/05/2024 |
| Reforma do Prédio da Câmara de Vereadores e EMATER | Reforma do Prédio da Câmara Municipal de Vereadores e EMATER.  T. P. Nº 09/2023 | R$ 129.971,23  1º Adit. Supressão R$ 2.105,68  2º Aditivo R$ 11.347,81  4º Aditivo R$ 6.326,86  TOTAL R$ 145.540,22 | 100% | 22/05/2024 |
| CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Construção de 10 casas populares – TP 11/2023 Contrato nº 4/2024 | R$ 915.592,54  3º SUPRESSÃO 87.485,21  4º ADITIVO 228.750,07  TOTAL R$ 1.056.857,40 | 100% | 04/09/2024 |
| Melhoria no sistema de iluminação pública | Aquisição de Lâmpadas para substituição e implementação de ações de eficiência energética.  Pregão Eletrônico nº 34/2023 | R$ 614.620,33 | 100% | 22/05/2024 |
| Câmaras de Vigilância | Aquisição e instalação de 10 pontos de câmaras de vigilância.  Pregão nº 35/2023 – Cont. 05/2024 | R$ 178.000,00 | 100% | 22/05/2024 |
| Reforma de Passeios Públicos | Reforma de passeios públicos em diversas Ruas.  Concorrência nº 01/2024 | R$ 662.416,05  4º SUPRESSÃO 150.999,60  5º Aditivo 152.260,33  7º Aditivo 61.551,53  TOTAL R$ 725.628,31 | 100% | 04/09/2024 |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS NA RUA ALBINO SCHNEIDER | Concorrência nº 02/2024  Contrato nº 36/2024 | R$ 457.802,53  2º Aditivo 20.654,88  4º Aditivo 93.281,31  TOTAL R$ 571.738,73 | 100% | 04/09/2024 |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA IJUISINHO | Concorrência nº 04/2024  Contrato nº 39/2024 | R$ 3.520.093,34  2º Aditivo 30.206,32  Total R$ 3.550.299,66 | 1000% | 04/09/2024 |
| PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS CENTRAIS E BAIRROS | concorrência nº 05/2024  Contrato nº 49/2024 | R$ 1.486.107,09  1º Aditivo 295.174,30  3º Aditivo 75.683,09  TOTAL R$ 1.856.964,48 | 100% | 04/09/2024 |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ROSÁRIO | concorrência nº 06/2024  Contrato nº 51/2024 | R$ 1.064.794,89  1º Aditivo 252.179,89  TOTAL R$ 1316.974,78 | 100% | 04/09/2024 |
| REFORMA DE PONTES RINCÃO DOS MENEGOL E ESQUINA GAÚCHA | Concorrência nº 03/2024 | R$ 185.000,00  1º ADITIVO 6.120,86  TOTAL R$ 191.120,86 | 100% | 04/09/2024 |
|  |  |  |  |  |